**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2018 – 04 – 30 금요일, 18:00 ~ 20:00 | **장소** | 상명대학교 G201 |
| **작성자** | 임현 | **회차** | 3회차 |
| **참석자** | 김자훈, 원태희, 임현, 한성필 | **불참자** | 없음 |

|  |  |
| --- | --- |
| **안건** | 1. 중간 회의 |
| **회의내용** | 1. 중간 회의    1. 개발 현황       1. Python으로 블록 체인 부분은 구현 70% 완료       2. 안드로이드 앱은 개발 시작 단계          1. IDE로 안드로이드 스튜디오 사용 예정          2. 개발 언어는 JAVA    2. 문제점       1. Python과 안드로이드 앱의 연동 가능성 (경험 없음)       2. 안드로이드 폰과 서버의 연동 방식          1. 브로드캐스트, 혹은 직접 연결 |
| **결정사항** | 1. 블록체인 개발 주언어는 Python |
| **향후일정** | 1. 2018-05-02 수요일까지 중간 보고서 제출 |
| **특이사항** | 1. 2018-05-02 수요일에 담당 교수님과 중간 점검 및 확인 |
| **사진** |  |